UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DIRECTA No 044 DE 2008

CONTRATAR EL ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE EL PORVENIR, LOCALIZADA EN LA CIUDADELA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE BOSA.

De conformidad con lo establecido en el literal b del artículo tercero de la resolución 243 de 20 de mayo de 2008 la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a través de la Sección de Compras  detalla los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente contratación.

1. JUSTIFICACIÓN.

El estudio que se pretende contratar es exigido como parte del Plan de Implantación de la Ciudadela Educativa El Porvenir.

El Decreto 619 del 2000 por el cual se establece el Plan de Ordenamiento Territorial, y el Decreto 469 de 2003 que lo actualiza, compilados por el decreto 190 de 2004, establece que los proyectos rotacionales de nivel urbano, metropolitano y regional que se adelanten, estén respaldados en estudios de tránsito que midan el efecto de su implantación en su entorno inmediato y proponga las medidas de mitigación de los efectos negativos que se identifiquen.

2. OBJETO

CONTRATAR EL ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE EL PORVENIR, LOCALIZADA EN LA CIUDADELA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE BOSA.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el anexo al presente documento se establecen las consideraciones técnicas que se deberán observar en la ejecución del estudio a contratar. (Ver Anexo)

4. SOPORTE ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual, así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/cte ($25.000.000) los cuales se encuentran soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4824 del  11 de septiembre de 2008.

5. PROPUESTA ECONÓMICA

Para establecer la propuesta económica, el  proponente deberá diligenciar el cuadro contenido en el numeral 4 del anexo al  presente documento. (Ver anexo)

6. FORMA DE PAGO

La Universidad pagará al contratista el 30% al inicio del contrato, el 40% a la entrega de los productos y radicación ante la Secretaría  Distrital de Movilidad y el 30% a la entrega del estudio aprobado por esta Secretaría.

7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El Término para la ejecución de este contrato será de 3 meses.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se tendrá como criterios de selección el Menor precio ofrecido y la experiencia  especifica. Se calificará  de 1 a 1000 puntos, de la siguiente manera:

A) Menor precio ofrecido= 700 Puntos

El mayor puntaje lo obtendrá la propuesta que presente menor valor y se calificará de manera proporcionada y en forma descendente los valores presentados por las demás

B) Experiencia Especifica= 300 Puntos.

Para efectos de determinar este puntaje, se deberá anexar a la propuesta 2 certificaciones relacionadas con el objeto del contrato durante los últimos seis (6) años

9. GARANTIAS

El proponente escogido deberá constituir en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una garantía única que ampare:

- De cumplimiento del contrato equivalente equivalente al 20% del valor total del mismo con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

.

- Calidad del Servicio equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la del plazo del contrato y  dieciocho (18) meses más.

- De buen manejo y correcta inversión de anticipo equivalente al 100% del valor del mismo, que deberá tener una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más.

10. VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

La vigencia de las cotizaciones presentadas no podrá ser inferior a  treinta (30) días y la cotización debe presentarse antes de las 10:00 A.M.  del día miércoles 24 de septiembre  de 2008 en sobre cerrado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en el piso 8º del edifico Sede Administrativa, Cra. 7 No 40-53 Bogotá, D.C.

11. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PROPUESTA

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación y cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días.

- Registro Único Tributario.

- Aportes parafiscales.

- Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes

- 2 Certificaciones relacionadas con el objeto del contrato durante los últimos seis (6) años

Cualquier inquietud podrá acercarse a la oficina ubicada en la Carrera 7 No 40-53 piso 8º Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

La presente se publica a los dieciocho  (18) días del mes de septiembre de 2008.

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Elaboró: Yosip Lottmann

ANEXO PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. FASES DEL ESTUDIO

La presente Consultoría deberá desarrollar las siguientes etapas en el estudio

Primera Etapa- Investigación y análisis.

Segunda Etapa-Formulación del Plan de Implementación

Tercera etapa- Gestión y trámite de aprobación

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

2.1 Elaborar el Estudio de Tráfico en cumplimiento de las normas y reglamentación establecida por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

2.2 Coordinar con la Dirección del Plan Implantación, los lineamientos y directrices de la formulación del proyecto.

2.3 Realizar el Trámite de aprobación del Estudio de Tránsito, ante la Secretaría Distrital de Movilidad.

2.4 Entregar el contenido en CD y en documento físico de todos los Archivos, Planos y Documentos que hacen parte del Estudio.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESTUDIO

3.1 Toma de información primaria en terreno.

3.2 Diagnostico y evaluación.

3.3 Definición de Regímenes de Funcionamiento según actores.

3.4 Estudios sobre proyectos en la zona de influencia que han desarrollado las entidades públicas (IDU, SDP, SDM)

3.5 Caracterización de mallas viales principales y secundarias que integran el área de influencia con la ciudad y el sector.

3.6 Las informaciones recopiladas alimentarán los modelos TSIS, TRANSYT y/o SIDRA con la finalidad de determinar los efectos previsibles derivados de la implantación del proyecto.

3.7 El consultor entregará un informe acorde con los planteamientos urbanísticos y en un todo correspondiente con los lineamientos de los términos de referencia de Estudios de Demanda de Atención de Usuarios. El informe contendrá la metodología finalmente utilizada.

3.8 El consultor se responsabiliza de la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad Del Distrito; estudio y aprobación que se anexará al Plan de Regularización y Manejo que se presenta ante la Secretaría Distrital de Planeación.

3.9 El Consultor entregará como producto:

3.9.1 Un informe escrito con el análisis técnico general de las alternativas de solución de acceso al predio.

3.9.2 Planos Generales de Circulación, señalización propuesta e inventario vial

3.9.2 Un CD con el contenido de todos los archivos trabajados en el proyecto, de tal forma que pueda ser replicado cualquiera de los pasos del trabajo y duplicado del informe  si fuese necesario.

4. CUADRO PARA PROPUESTA ECONOMICA

| VALOR DE LA PROPUESTA | IVA 16% | TOTAL |
| --- | --- | --- |

Para diligenciar el cuadro de la propuesta económica se debe observar lo dispuesto para las personas en el Régimen Común y Régimen Simplificado según el caso.